Załącznik nr 9 do SIWZ

**Umowa nr ………………………………………**

zawarta w dniu .............................. 2020 roku w Poznaniu, pomiędzy:

**Miastem Poznań** - **Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu** z siedzibą   
w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 2090001440, GLN: 5907459620382, REGON: 631257822, BDO:000138597, reprezentowanym przez:

**Jana Gosiewskiego** - **Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu**, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15 stycznia 2019 r. nr 31/2019 udzielonego przez Prezydenta Miasta Poznania,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

................................................................................................................................................................................................................................................................................

łącznie zwanymi dalej Stronami.

Niniejsza umowa została zawarta w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z zm.) jako wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego…………………………….. .

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie następujących Etapów zamówienia:
2. Etap I – opracowanie szczegółowej koncepcji przebudowy Dworca Autobusowego Rataje,
3. Etap II – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Dworca Autobusowego Rataje wraz z projektem wymiany instalacji oświetleniowej wiat peronowych.
4. Etap III - pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przebudowy Dworca Autobusowego Rataje.
5. Przedmiot Umowy musi zostać wykonany zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia.

**§ 2**

**Termin wykonania umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia:
2. dla Etapu I w terminie 60 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy,
3. dla Etapu II w terminie 120 dni kalendarzowych liczonych od dnia sporządzenia protokołu odbioru dla Etapu I,
4. dla Etapu III w terminie do zakończenia prac budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji sporządzonej w Etapie II Umowy, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
5. Za datę potwierdzenia wykonania każdego z Etapów Przedmiotu Umowy wskazanych w §1 ust. 1, uznaje się datę sporządzenia protokołu odbioru, dla każdego z Etapów, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

**§ 3**

**Odbiór przedmiotu umowy**

1. Wykonawca przekaże, a Zamawiający odbierze Przedmiot Umowy na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru dla każdego z Etapów. Protokoły odbioru stanowią jednocześnie oświadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu zamówienia oraz o tym, że Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
2. Jeżeli w trakcie odbioru któregokolwiek z Etapów zostaną stwierdzone wady wówczas Zamawiającemu przysługują następujące prawa:
   1. W przypadku wad kwalifikujących się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia nie krótszy niż 5 dni roboczych. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 12 niniejszej umowy,
   2. W przypadku wad nie kwalifikujących się do usunięcia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do dostawy przedmiotu zamówienia wolnego od wad lub odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
3. Po usunięciu wad stwierdzonych w toku odbioru, zostanie sporządzony na tę okoliczność dodatkowy protokół odbioru, zgodnie z protokołem odbioru, który musi być dołączony do faktury.
4. Tylko protokół końcowy bezusterkowy dla każdego z Etapów lub protokół z dołączonym dodatkowymi protokołami odbioru po usunięciu wad, będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
5. W odbiorze będą uczestniczyć zarówno przedstawiciele Zamawiającego,   
   jak i Wykonawcy.
6. Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru końcowego dla każdego z Etapów wszelkie niezbędne dokumenty.
7. Odbiór każdego z Etapów Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu/ów odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Z chwilą sporządzenia bez zastrzeżeń protokołu/ów odbioru nie wygasa żądanie należytego wykonania Umowy.

**§ 4**

**Prawa autorskie**

1. Wykonawca podpisując umowę oświadcza, że nie będzie rościł sobie żadnych dodatkowych praw do wykonanej dokumentacji koncepcyjnej, projektowej, czy kosztorysowej oprócz zapłaty za ich wykonanie.
2. Przyjmuje się, że wszelkie dokumenty i opracowania wykonane przez Wykonawcę   
   w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – w tym dokumenty będące przedmiotem zamówienia – stanowią utwór w rozumieniu prawa autorskiego.
3. Wynagrodzenie określone w § 5 obejmuje nabycie majątkowych praw autorskich do utworu.
4. Nabycie pełnych majątkowych praw autorskich do utworu następuje z chwilą protokolarnego – bez uwag – przyjęcia utworu przez Zamawiającego.   
   Z tą też chwilą Zamawiający nabywa własność nośników, na których utrwalony jest utwór.
5. Wykonawca oświadcza, że utwór nie będzie naruszać żadnego dobra lub prawa osoby trzeciej a także, że z chwila dokonania płatności, Zamawiający będzie jedynym prawnym właścicielem majątkowych praw autorskich do utworu.
6. Zamawiający nabywa w całości autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych i nieznanych w chwilach zawierania niniejszej Umowy polach eksploatacji,   
   a w szczególności:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – przy użyciu dowolnej techniki,
   2. w zakresie obrotu utworem i nośnikami na których utwór utrwalono,
   3. w zakresie rozpowszechniania utworu – w sposób i w formach wybranych przez Zamawiającego,
   4. w zakresie wykorzystania dokumentacji projektowej jako dokumentacji przetargowej udostępnionej na potrzeby przeprowadzenia zmówienia publicznego,
   5. w zakresie wykorzystania i eksploatacji w formie promocji i reklamy miasta Poznania.
7. Wykonawca zobowiązuje się sprawować osobisty, odpłatny nadzór autorski nad procesem modyfikacji utworu, w ramach Etapu III, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 Umowy, w ramach wynagrodzenia i na warunkach wynikających z niniejszej Umowy.
8. Wszelkie prawa nabyte przez Zamawiającego na mocy Umowy nie są ograniczone czasowo i terytorialnie.
9. W przypadku niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w ust. 5   
   i skierowaniu przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią zasadnych roszczeń do utworu, Wykonawca zobowiązuje się:
   1. przejąć na siebie zapłatę wszelkich odszkodowań lub zadośćuczynień z tytułu naruszenia praw autorskich do utworu,
   2. pokryć koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z podniesieniem przez osobę trzecią powyższych roszczeń (w tym roszczeń o zaniechanie),   
      a w szczególności kosztów uzasadnionej obsługi prawnej.
10. Wykonawca oświadcza, że w ramach Umowy, w przypadku wystąpienia potrzeby Zamawiającego rozbuduje przekazaną dokumentację poprzez wprowadzenie zmian projektowych utworu w celu rozwoju i wzbogacenia jego treści w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie.
11. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał w stosunku do Zamawiającego ani jego następców prawnych swoich autorskich praw osobistych oraz rezygnuje   
    z prawa do określenia jego autorstwa.

**§ 5**

**Wynagrodzenie i warunki płatności**

1. Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w kwocie: ………………………………. zł netto (słownie: ………………………………………………………) oraz podatek VAT 23% o wartości ………………………………………….. (słownie: ………………………………………………………) co daje wartość brutto w kwocie: ………………………………. zł (słownie: ………………………………………………………), przy czym wynagrodzenie będzie płatne w następujących częściach w ramach realizacji Etapów określonych w Umowie:

1) dla Etapu I 20% wynagrodzenia netto określonego powyżej, tj. ………………………………. zł netto (słownie: ………………………………………………………) oraz podatek VAT 23% o wartości ………………………………………….. (słownie: ………………………………………………………) co daje wartość brutto w kwocie: ………………………………. zł (słownie: ………………………………………………………),

2) dla Etapu II 70% wynagrodzenia netto określonego powyżej, tj. ………………………………. zł netto (słownie: ………………………………………………………) oraz podatek VAT 23% o wartości ………………………………………….. (słownie: ………………………………………………………) co daje wartość brutto w kwocie: ………………………………. zł (słownie: ………………………………………………………),

3) dla Etapu III 10% wynagrodzenia netto określonego powyżej, tj. ………………………………. zł netto (słownie: ………………………………………………………) oraz podatek VAT 23% o wartości ………………………………………….. (słownie: ………………………………………………………) co daje wartość brutto w kwocie: ………………………………. zł (słownie: ………………………………………………………).

Podstawą szacowania kwoty wynagrodzenia jest oferta Wykonawcy, złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone zostanie przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, o numerze …………………………………………………………,   
   w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Faktura VAT powinna w opisie zawierać następujące dane: Miasto Poznań – Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 2090001440 oraz wskazany numer niniejszej Umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego, za każdy z odebranych Etapów z osobna.
4. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie   
   z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu   
   w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 23.11.2018 r. poz. 2191) oraz zawierać następujące dane:

NABYWCA: Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440

ODBIORCA: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, GLN: 5907459620382.

1. Zamawiający, oprócz wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek kosztów lub nakładów związanych   
   z wykonaniem niniejszej Umowy.
2. Odpowiedzialność karno-finansowa za prawidłowe naliczenie podatku VAT spoczywa w całości na Wykonawcy (jako wystawiającemu fakturę).
3. Termin zapłaty wynagrodzenia uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności, wskazanym w ust. 2 powyżej.
4. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, może on obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi za każdy dzień opóźnienia.

11. W przypadku ustawowej obligatoryjnej metody podzielonej płatności (w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) będzie ona dokonana przelewem na numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy wskazanego   
w podpunkcie a) oraz na fakturze VAT:

a) numer rachunku rozliczeniowego ……………………………………………………………………,

b) przez rachunek rozliczeniowy należy rozumieć rachunek rozliczeniowy,   
o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.), lub imienny rachunek   
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku   
z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej,

c) jeśli wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie będzie rachunkiem rozliczeniowym, zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku bankowego, o czym zamawiający poinformuje Wykonawcę,

d) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy   
w przypadku zapłaty należności umownych po terminie, spowodowanej nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego.

12. W przypadku preferowanej przez ZTM metody podzielonej płatności (w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) będzie ona dokonana przelewem na numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy wskazanego   
w podpunkcie a) oraz na fakturze VAT:

a) numer rachunku rozliczeniowego …………………………………………………………….jest umieszczony na białej liście podatników VAT,

b) przez rachunek rozliczeniowy należy rozumieć rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.), lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej,

c) jeśli wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie będzie rachunkiem rozliczeniowym i nie zostanie umieszczony na białej liście podatników VAT, Zamawiający wstrzyma płatność do czasu przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku bankowego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę,

d) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy w przypadku zapłaty należności umownych po terminie spowodowanej nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego i niezgodnością numeru rachunku bankowego wskazanego na białej liście podatników VAT,

e) gdy nie jest możliwe dokonanie zapłaty faktur za zakupiony towar/usługę na wskazany na fakturze rachunek Wykonawcy przy zastosowaniu metody podzielonej płatności – dokonuje się płatności zwykłym przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze i widniejący na dzień zlecenia przelewu na białej liście podatników VAT,

f) gdy numer rachunku bankowego, wskazany przez Wykonawcę na fakturze, nie będzie rachunkiem rozliczeniowym i nie zostanie umieszczony na białej liście podatników VAT – wstrzymuje się płatność do czasu przedłożenia przez Wykonawcę faktury korygującej w zakresie prawidłowego numeru rachunku bankowego,

g) gdy Wykonawca nie przedłoży faktury korygującej w zakresie prawidłowego numeru rachunku bankowego – dokonuje się płatności zwykłym przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy i zawiadamia o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Wykonawcy, w ustawowym terminie,

h) Wykonawca wskazuje jako właściwy Urząd Skarbowy …………………………………………………………………………………………………………………

13. Strony niniejszej Umowy przyjmują za dzień płatności dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

14. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

15. Zmiana numeru konta bankowego wskazanego w Umowie może być dokonana wyłącznie jako aneks do umowy.

**§ 6**

**Zobowiązania Zamawiającego**

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
   1. przekazania wymagań jakie ma spełnić przedmiot Umowy,
   2. udzielenia Wykonawcy informacji niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy,
   3. odbioru przedmiotu Umowy,
   4. zapłaty wynagrodzenia za należycie wykonany przedmiot Umowy zgodnie   
      z § 5.

**§ 7**

**Zobowiązania i odpowiedzialność Wykonawcy**

1. Wykonawca oświadcza, że:
   1. zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami, uznając je za prawidłowe i wystarczające do realizacji niniejszej Umowy,
   2. posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, zespół ekspertów i możliwości organizacyjno-techniczne, które pozwalają należycie wywiązać się ze zobowiązań statuowanych Umową,
   3. Umowę wykona z najwyższą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru jego działalności gospodarczej, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
   4. odpowiada za czynności osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy jak za swoje własne,
   5. przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
   1. dostarczenia przedmiotu Umowy zgodnego z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,
   2. bieżącej współpracy i dokonywania uzgodnień z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia,
   3. informowaniu na bieżąco Zamawiającego o opóźnieniach w wydaniu przez organ odpowiednich pozwoleń / zezwoleń / decyzji / warunków niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
   4. przestrzegania przepisów obowiązującego prawa (krajowego   
      i wspólnotowego),
   5. wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wymaganiami ochrony środowiska,
   6. wyjaśnienia na żądanie Zamawiającego wątpliwości dotyczących rozwiązań przedstawionych w dokumentacji będącej przedmiotem Umowy,
   7. wprowadzania poprawek do dokumentacji (zgodnych z przepisami prawa) na każde żądanie Zamawiającego,
   8. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych i dokumentów uzyskanych w związku lub podczas wykonywania niniejszej Umowy oraz przechowywania dokumentacji Zamawiającego w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieuprawnionym,
   9. w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest sprawować funkcję Inspektora nadzoru autorskiego.

**§ 8**

**Podwykonawstwo**

1. W toku realizacji Umowy Wykonawca może powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcom.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie lub niewykonanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekładania do Zamawiającego aktualnej listy podwykonawców, w każdym przypadku zmiany Podwykonawcy lub powierzenia wykonania części zamówienia w trakcie trwania Umowy. Dopuszcza się możliwość przesyłania listy e-mailowo na wskazany adres podany już na etapie realizacji przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do zamówień realizowanych przez podwykonawców.
5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.
6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia podwykonawcy Zamawiający przed zapłatą wynagrodzenia za realizację zamówienia Wykonawcy zażąda przedstawienia od niego w terminie 7 dni  dowodu uiszczenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy usługi. Zobowiązanie to jest pod rygorem wstrzymania zapłaty, co nie oznacza, że Zamawiający pozostaje w opóźnieniu czy zwłoce z płatnością wynagrodzenia.

**§ 9**

**Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę**

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących zadania/czynności związane z realizacją przedmiotu umowy:
   1. Opracowanie projektu koncepcyjnego,
   2. Opracowanie projektu budowlanego,
   3. Opracowanie projektu wykonawczego,
   4. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane   
   w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
3. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
4. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
5. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1. czynności   
   w trakcie realizacji zamówienia:
7. oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
8. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana   
   w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
9. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
10. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).
11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy   
    o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
12. Wymóg zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)

**§ 10**

**Przedstawiciele Stron**

1. Osobą kontaktową w zakresie przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego będzie:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

1. Osobą kontaktową ze strony Wykonawcy będzie:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

1. Wymienione w ust. 1, 2 osoby są upoważnione w imieniu stron do stwierdzenia prawidłowości wykonania zamówienia i odbioru przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad wykonanie przedmiotu umowy wskazanych w ust. 1. Zmiany mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 11**

**Gwarancja i rękojmia**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonaną dokumentację i oświadcza, że wykonana dokumentacja i zakres dokonanych uzgodnień będą kompletne   
   i sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez osoby do tego uprawione   
   i są one podstawą do podjęcia dalszych czynności administracyjnych niezbędnych do zrealizowania planowanych inwestycji.
2. Związanie rękojmią o której mowa w ust 1. wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że reklamacje zgłoszone przez Zamawiającego drogą pisemną lub mailową, rozpatrzone będą bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.
4. W przypadku konieczności dokonania w ramach rękojmi uzgodnień, czas o którym mowa w ust. 3., jest liczony od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do przedmiotu Umowy do dnia złożenia w stosownej instytucji wniosku   
   o uzgodnienie.
5. Wszelkie koszty związane z usunięciem wady w wykonanym przedmiocie Umowy ponosi Wykonawca. Usuwanie wad nie stanowi dla Wykonawcy podstawy roszczeń   
   o zwiększenie wynagrodzenia ponad to określone w § 5 ust. 1.

**§ 12**

**Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne**

1. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron   
   z przyczyn leżących po drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. Wyjątkiem stanowią okoliczności, o których jest mowa w § 13 ust. 1 i 2 Umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
   1. za nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczone za niewykonanie danego zakresu przedmiotu umowy, adekwatnie do założonej oferty Wykonawcy prac,
   2. za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze Przedmiotu Umowy oraz okresach gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1., za każdy dzień opóźnienia w dochowaniu terminu na ich usunięcie ustalonego przez Strony.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy   
   o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej   
   w wysokości 5.000,00 zł netto.
5. Zamawiający może potrącić karę umową z wynagrodzenia Wykonawcy lub   
   z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę.
6. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowań przenoszących wysokość kar umownych wskazanych w § 11 ust. 1 i 2 na zasadach ogólnych.
7. Fakt naliczenia i zapłaty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu Umowy.
8. Kary umowne będą nakładane w formie noty obciążeniowej, płatnej w ciągu 14 dni od jej wystawienia.

**§ 13**

**Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy i rozwiązanie umowy**

1. W razie zaistnienia istnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca w takiej sytuacji może żądać wyłączenie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego części prac.
2. Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w Umowie, jeżeli okoliczności siły wyższe będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje. Siła wyższa jest definiowana przez Zamawiającego jako przyczyna sprawcza zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywioł), nie do uniknięcia.
3. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 3 dni roboczych od powstania tych okoliczności.
4. Za siłę wyższą nie można uznać niewywiązywania się przez Wykonawcę ze swoich obowiązków.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy,   
   w przypadku gdy jej wykonanie będzie niezasadne z powodu wystąpienia okoliczności na które nie miał wpływu i które nastąpiły po podpisaniu Umowy.
6. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w ust. 5., Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną już pracę.
7. Celem uzyskania wynagrodzenia o którym mowa w ust. 6., Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia informacji o odstąpieni lub wypowiedzeniu, przedłużyć Zamawiającemu całość wykonanych opracowań i otrzymanych uzgodnień wraz z kosztorysem wykonanych prac.

**§ 14**

**Zmiany postanowień Umowy**

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następującym przypadku:
   1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT),
   2. zmiany osób wskazanych do kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą, zarówno po stronie Zamawiającego jak i po stronie Wykonawcy,
   3. zmian stron umowy, wynikających ze zmiany stanu faktycznego lub prawnego (następstwo prawne),
   4. zmian w zakresie i formie przedmiotu umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian jest skutkiem zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmian organizacyjnych w Mieście Poznań,
   5. zmiany świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia,
   6. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku gdy organ zobowiązany do wydania odpowiednich pozwoleń/zezwoleń/decyzji/warunków niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia pozostaje w opóźnieniu i nie jest to spowodowane postępowaniem Wykonawcy, bądź na okoliczność zaistnienia siły wyższej, która musi zostać udowodniona przez Stronę, która się na nią powołuję – Siła wyższa jest definiowana przez Zamawiającego jako przyczyna sprawcza zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywioł), nie do uniknięcia.
   7. zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 2. Umowy,
   8. gdy nastąpi zmiana projektanta wskazanego w Ofercie, pod warunkiem, że będzie posiadał doświadczenie i kwalifikacje zawodowe nie gorsze niż wskazane w formularzu ofertowym.

**§ 15**

**Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca nie jest uprawniony, bez pisemnego upoważnienia, do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego.
2. Wszystkie opracowania, dokumenty oraz materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy stanowią wyłączną własności Zamawiającego. Wykonawca może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej jeżeli nie będzie ich używać do celów innych niż związanych z realizacją niniejszej Umowy.
3. Strony, zobowiązują się do wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów, umowy i informacji uzyskanych w związku lub podczas wykonywania przedmiotu Umowy. Wszelkie dokumenty ujawniane będą tylko w zakresie niezbędnym, związanym z realizacją przedmiotu Umowy i po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych   
   i stanu faktycznego, mającego wpływ na realizację Umowy.
5. Jeżeli część Umowy utraci swą ważność, wówczas pozostała jej część będzie nadal obowiązywała między Stronami, chyba że Umowa bez części, które utraciły moc, jest niewykonalna. Strony podejmą wówczas niezwłocznie negocjacje w celu uzgodnienia nowych postanowień umożliwiających wykonanie Umowy.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych   
   w związku z realizacją niniejszej Umowy, jednak gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron Umowy.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Wzór protokołu odbioru
3. Formularz ofertowy wraz ze wstępną koncepcją architektoniczną dworca Rataje

**Podpisy Stron**

**Zamawiający Wykonawca**

…………………………………………………… ……………………………………………………